BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 03

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: 06 Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100403 | Trần Bảo Duy | [52100403@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100403@student.tdtu.edu.vn) | 0829743972 | PM, BA |
| 2 | 52100702 | Nguyễn Cao Minh | [52100703@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100703@student.tdtu.edu.vn) | 0346824404 | Dev,Tester |
| 3 | 52100968 | Đỗ Anh Khoa | [52100968@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100968@student.tdtu.edu.vn) | 0786781460 | Designer, Dev |
| 4 | 52100986 | Trần Đức Phát | [52100986@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100986@student.tdtu.edu.vn) | 0906891868 | Designer, Dev |
| 5 | 52101005 | Lê Minh Trung | [52101005@student.tdtu.edu.vn](mailto:52101005@student.tdtu.edu.vn) | 0931948279 | Dev,Tester |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Theo dõi tiến độ
2. Thống nhất giao diện người dung và cơ sở dữ liệu
3. Phân công thiết kế giao diện chức năng
4. Xây dựng cơ sở dữ liệu
5. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Địa điểm: Quán Café Ông Bầu

Thời gian bắt đầu: 13h 24/09/2023 Thời gian kết thúc: 15h 24/09/2023

# Kết quả buổi họp

* Thống nhất giao diện người dùng (đã chỉnh sửa giao diện trong khi họp)
* Thống nhất về thiết kế cơ sở dữ liệu
* Thành viên Trần Bảo Duy đảm nhận vẽ ERD và liên hệ doanh nghiệp.
* Thành viên Nguyễn Cao Minh đảm nhận thiết kế các danh mục chức năng
* Thành viên Lê Minh Trung đảm nhận thiết kế các danh mục chức năng
* Thành viên Trần Đức Phát đảm nhận xây dựng cơ sở dữ liệu
* Thành viên Đỗ Anh Khoa đảm nhận xây dựng giao diện người dùng
* Buổi họp tiếp theo là 13:00 ngày 01/10/2023

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 17/09/2023 đến 23/09/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Xem lại và sửa lỗi (nếu có) trong project plan và bản phân tích thiết kế yêu cầu | Có được bản phân tích thiết kế yêu cầu hoàn thiện hơn  Có được project plan hoàn thiện hơn |  | 100% |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Hỗ trợ các bạn về tính logic trong yêu cầu của doanh nghiệp | Làm rõ được yêu cầu của khách hàng |  | 100% |
| 3 | Lê Minh Trung | Hỗ trợ các bạn về các vấn đề đang gặp trong yêu cầu của doanh nghiệp | Giải quyết được các vấn đề đang vướng trong các yêu cầu |  | 100% |
| 4 | Trần Đức Phát | Vẽ UML của Databes | Có được UML của Database |  | 100% |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Thiết kế Giao diện người dùng | Có được giao diện người dùng |  | 100% |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 24/09/2023 đến 01/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Vẽ usecase, phân công công việc, theo dõi tiến độ công việc, liên hệ doanh nghiệp về giao diện của các chức năng chi tiết. | 24/09/20/2023 | 01/10/2023 | Usecase đã hoàn thành, liên hệ doanh nghiệp giúp cho nhóm làm đúng hơn các yêu cầu chưa rõ, tiến độ công việc đã làm rõ. |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Thiết kế cá mục chi tiết chức năng. | 24/09/20/2023 | 01/10/2023 | Giao diện hợp lí, logic và trực quan |
| 3 | Lê Minh Trung | Thiết kế giao diện bán hàng và các mục chi tiết chức năng. | 24/09/20/2023 | 01/10/2023 | Giao diện hợp lí, logic và trực quan |
| 4 | Trần Đức Phát | Xây dựng cơ sở dữ liệu. | 24/09/20/2023 | 01/10/2023 | Cơ sở dữ liệu logic, tối ưu và có thể luu trữ lâu |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Xây dựng giao diện người dùng. | 24/09/20/2023 | 01/10/2023 | Giao diện hợp lí, logic và trực quan |

1. **Minh chứng cuộc họp**

*Linh:* <https://drive.google.com/drive/folders/1zOPAws62h2RPRa0zz52l31Z7CFiyfXnf>