BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 04

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: 06 Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100403 | Trần Bảo Duy | [52100403@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100403@student.tdtu.edu.vn) | 0829743972 | PM, BA |
| 2 | 52100702 | Nguyễn Cao Minh | [52100703@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100703@student.tdtu.edu.vn) | 0346824404 | Dev,Tester |
| 3 | 52100968 | Đỗ Anh Khoa | [52100968@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100968@student.tdtu.edu.vn) | 0786781460 | Designer, Dev |
| 4 | 52100986 | Trần Đức Phát | [52100986@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100986@student.tdtu.edu.vn) | 0906891868 | Designer, Dev |
| 5 | 52101005 | Lê Minh Trung | [52101005@student.tdtu.edu.vn](mailto:52101005@student.tdtu.edu.vn) | 0931948279 | Dev,Tester |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Theo dõi tiến độ
2. Phân công xây dựng và triển khai phần mềm
3. Hoàn tất cơ sở dữ liệu
4. Hoàn tất các sơ đồ: ERD, Class, Object.

Địa điểm: Quán Café Ông Bầu

Thời gian bắt đầu: 13h 01/10/2023 Thời gian kết thúc: 15h 01/10/2023

# Kết quả buổi họp

* Hoàn thành cơ sở dữ liệu.
* Hoàn thành ERD, class diagram, object diagram.
* Phân công công việc theo như tiến độ cho các chức năng sẽ triển khai.
* Các nhiệm vụ tuần trước các thành viên hoàn thành tốt.
* Thống nhất các giao diện cho các chức năng chi tiết.
* Thời gian họp tiếp theo sẽ là 13h 07/10/2023.

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 17/09/2023 đến 23/09/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Vẽ usecase, phân công công việc, theo dõi tiến độ công việc, liên hệ doanh nghiệp về giao diện của các chức năng chi tiết. | Usecase đã hoàn thành, liên hệ doanh nghiệp giúp cho nhóm làm đúng hơn các yêu cầu chưa rõ, tiến độ công việc đã làm rõ. |  | 100% |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Thiết kế cá mục chi tiết chức năng. | Giao diện hợp lí, logic và trực quan |  | 100% |
| 3 | Lê Minh Trung | Thiết kế giao diện bán hàng và các mục chi tiết chức năng. | Giao diện hợp lí, logic và trực quan |  | 100% |
| 4 | Trần Đức Phát | Xây dựng cơ sở dữ liệu. | Cơ sở dữ liệu logic, tối ưu và có thể luu trữ lâu |  | 100% |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Xây dựng giao diện người dùng. | Giao diện hợp lí, logic và trực quan |  | 100% |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 02/10/2023 đến 09/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Phân công công việc, hỗ trợ giúp đỡ vấn đề về lỗi, triển khai từng chức năng. Vẽ sơ đồ Class diagram, Object Diagram. | 02/10/2023 | 09/10/2023 | Hoàn thành hai sơ đồ Class diagram và object diagram. Phân công rõ công việc, hỗ trợ cho các bạn triển khai phần mềm dễ dàng phát triển. |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Triển khai viết cho các chức năng: Xuất hủy, xuất trả, xuất đi, xuất khác, danh mục bánh. | 02/10/2023 | 09/10/2023 | Chức năng triển khai hoàn thành và đáp ứng được các yêu cầu. |
| 3 | Lê Minh Trung | Triển khai viết cho các chức năng: Thống kê mua hàng, thống kê xuất hàng, thống kê thu chi, thống kê chi tiết bánh mua ngoài. | 02/10/2023 | 09/10/2023 | Chức năng triển khai hoàn thành và đáp ứng được các yêu cầu. |
| 4 | Trần Đức Phát | Triển khai viết cho các chức năng: Chi tiết tồn bánh, thống kê chi tiết bán hàng thu tiền mặt, thống kê chi tiết bán Trung thu /Noel thu tiền mặt, danh mục khách hàng. | 02/10/2023 | 09/10/2023 | Chức năng triển khai hoàn thành và đáp ứng được các yêu cầu. |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Triển khai viết cho các chức năng: Phân quyền, nhập bánh nội bộ, nhập bánh mua ngoài, Bán bánh | 02/10/2023 | 09/10/2023 | Chức năng triển khai hoàn thành và đáp ứng được các yêu cầu. |

1. **Minh chứng cuộc họp**

*Linh:* <https://drive.google.com/drive/folders/1zOPAws62h2RPRa0zz52l31Z7CFiyfXnf>