BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 05

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: 06 Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100403 | Trần Bảo Duy | [52100403@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100403@student.tdtu.edu.vn) | 0829743972 | PM, BA |
| 2 | 52100702 | Nguyễn Cao Minh | [52100703@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100703@student.tdtu.edu.vn) | 0346824404 | Dev,Tester |
| 3 | 52100968 | Đỗ Anh Khoa | [52100968@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100968@student.tdtu.edu.vn) | 0786781460 | Designer, Dev |
| 4 | 52100986 | Trần Đức Phát | [52100986@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100986@student.tdtu.edu.vn) | 0906891868 | Designer, Dev |
| 5 | 52101005 | Lê Minh Trung | [52101005@student.tdtu.edu.vn](mailto:52101005@student.tdtu.edu.vn) | 0931948279 | Dev,Tester |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Theo dõi tiến độ

Địa điểm: Discord

Thời gian bắt đầu: 13h 08/10/2023 Thời gian kết thúc: 15h 08/10/2023

# Kết quả buổi họp

* Tiến độ làm iệc theo đúng dự kiến.
* Các bạn triển khai phần mềm gần như hoàn thiện
* Chuẩn bị hoàn tất phần mềm và kiểm thử phần mềm
* Chỉnh sửa phần mềm đầy đủ chi tiết.
* Buổi họp tiếp theo dự kiến 13:00 15/01/2023

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 01/10/2023 đến 07/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Phân công công việc, hỗ trợ giúp đỡ vấn đề về lỗi, triển khai từng chức năng. Vẽ sơ đồ Class diagram, Object Diagram. | Hoàn thành được sơ đồ hoàn chỉnh. Đã triển khai công việc cho các bạn. Hỗ trợ các bạn trong việc phát triển phần mềm. |  | 100% |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Triển khai viết cho các chức năng: Xuất hủy, xuất trả, xuất đi, xuất khác, danh mục bánh. | Hoàn thiện được các chức năng được phần công. |  | 100% |
| 3 | Lê Minh Trung | Triển khai viết cho các chức năng: Thống kê mua hàng, thống kê xuất hàng, thống kê thu chi, thống kê chi tiết bánh mua ngoài. | Hoàn thiện được các chức năng được phần công. |  | 100% |
| 4 | Trần Đức Phát | Triển khai viết cho các chức năng: Chi tiết tồn bánh, thống kê chi tiết bán hàng thu tiền mặt, thống kê chi tiết bán Trung thu /Noel thu tiền mặt, danh mục khách hàng. | Hoàn thiện được các chức năng được phần công. |  | 100% |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Triển khai viết cho các chức năng: Phân quyền, nhập bánh nội bộ, nhập bánh mua ngoài, Bán bánh | Hoàn thiện được các chức năng được phần công. |  | 100% |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 08/10/2023 đến 15/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Hỗ trợ kiểm thử phần mềm. Phần công vẽ các Sequence Diagram. Theo dõi tiến độ. | 08/10/2023 | 15/10/2023 | Kiểm thử và sửa lỗi phần mềm hoạt động ổn định. Theo dõi tiến độ các bạn làm việc. Hoàn thành Sequence Diagram. |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Vẽ Sequence Diagram theo sự phân công. Kiểm thử các chức năng của phần mềm được phân công. | 08/10/2023 | 15/10/2023 | Kiểm thử và sửa lỗi phần mềm hoạt động ổn định. Hoàn thành Sequence Diagram. |
| 3 | Lê Minh Trung | Vẽ Sequence Diagram theo sự phân công. Kiểm thử các chức năng của phần mềm được phân công. | 08/10/2023 | 15/10/2023 | Kiểm thử và sửa lỗi phần mềm hoạt động ổn định. Hoàn thành Sequence Diagram. |
| 4 | Trần Đức Phát | Vẽ Sequence Diagram theo sự phân công. Kiểm thử các chức năng của phần mềm được phân công. | 08/10/2023 | 15/10/2023 | Kiểm thử và sửa lỗi phần mềm hoạt động ổn định. Hoàn thành Sequence Diagram. |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Vẽ Sequence Diagram theo sự phân công. Kiểm thử các chức năng của phần mềm được phân công. | 08/10/2023 | 15/10/2023 | Kiểm thử và sửa lỗi phần mềm hoạt động ổn định. Hoàn thành Sequence Diagram. |

1. **Minh chứng cuộc họp**

*Linh:* <https://drive.google.com/drive/folders/1zOPAws62h2RPRa0zz52l31Z7CFiyfXnf>