BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 07

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: 06 Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100403 | Trần Bảo Duy | [52100403@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100403@student.tdtu.edu.vn) | 0829743972 | PM, BA |
| 2 | 52100702 | Nguyễn Cao Minh | [52100703@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100703@student.tdtu.edu.vn) | 0346824404 | Dev,Tester |
| 3 | 52100968 | Đỗ Anh Khoa | [52100968@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100968@student.tdtu.edu.vn) | 0786781460 | Designer, Dev |
| 4 | 52100986 | Trần Đức Phát | [52100986@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100986@student.tdtu.edu.vn) | 0906891868 | Designer, Dev |
| 5 | 52101005 | Lê Minh Trung | [52101005@student.tdtu.edu.vn](mailto:52101005@student.tdtu.edu.vn) | 0931948279 | Dev,Tester |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Theo dõi tiến độ

Địa điểm: Discord

Thời gian bắt đầu: 13h 22/10/2023 Thời gian kết thúc: 15h 22/10/2023

# Kết quả buổi họp

* Tiến độ làm việc theo đúng dự kiến.
* Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến yêu cầu và phần mềm.
* Theo dõi kết quả nhiệm vụ các công việc của các bạn.
* Chỉnh sửa một số điểm trong phần mềm các bạn đang triển khai.
* Tìm ra được các lỗi tìm ẩn.
* Nâng cấp và sửa các lỗi hiện hành, những lỗi khó khắc phục.
* Buổi họp tiếp theo dự kiến 13:00 29/01/2023

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 16/10/2023 đến 22/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Hỗ trợ kiểm thử phần mềm. Giải đáp thắc mắc về các lỗi hiện tại. Chỉ ra những điểm cần khắc phục. | Giúp các bạn hiểu rõ hơn về phần mềm mà mình đang triển khai. Giúp các bạn biết được hướng khắc phục những lỗi hiện tại. Kiểm thử các chức năng. |  | 100% |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Kiểm thử lại sản phẩm của chính mình và kiểm thử chức năng được phân công. Báo cáo lại các lỗi của phần mềm. | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Báo cáo những lỗi chưa sửa được và cần tìm hướng giải quyết. |  | 100% |
| 3 | Lê Minh Trung | Kiểm thử lại sản phẩm của chính mình và kiểm thử chức năng được phân công. Báo cáo lại các lỗi của phần mềm. | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Báo cáo những lỗi chưa sửa được và cần tìm hướng giải quyết. |  | 100% |
| 4 | Trần Đức Phát | Kiểm thử lại sản phẩm của chính mình và kiểm thử chức năng được phân công. Báo cáo lại các lỗi của phần mềm. | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Báo cáo những lỗi chưa sửa được và cần tìm hướng giải quyết. |  | 100% |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Kiểm thử lại sản phẩm của chính mình và kiểm thử chức năng được phân công. Báo cáo lại các lỗi của phần mềm. | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Báo cáo những lỗi chưa sửa được và cần tìm hướng giải quyết. |  | 100% |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 23/10/2023 đến 29/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Hỗ trợ kiểm thử phần mềm. Giải quyết các báo cáo của các bạn gửi đến. Tổng hợp các lỗi đang có. Đưa ra các lỗi sẽ xảy ra đối với phần mềm | 23/10/2023 | 29/10/2023 | Các lỗi và vấn đề sẽ làm chương trình chạy không ổn định sẽ được. Giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm. |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Sửa lỗi, tìm hiểu các lỗi hiện hành. Đưa ra giải pháp khắc phục lỗi. Tìm hiểu nguyên nhân xảy ra lỗi. | 23/10/2023 | 29/10/2023 | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Hiểu rõ các lỗi và phương hướng khắc phục. Đưa ra giải pháp cho phần mềm. |
| 3 | Lê Minh Trung | Sửa lỗi, tìm hiểu các lỗi hiện hành. Đưa ra giải pháp khắc phục lỗi. Tìm hiểu nguyên nhân xảy ra lỗi. | 23/10/2023 | 29/10/2023 | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Hiểu rõ các lỗi và phương hướng khắc phục. Đưa ra giải pháp cho phần mềm. |
| 4 | Trần Đức Phát | Sửa lỗi, cải tiến các chức năng. Cải thiện và khắc phục các vấn đề đang có của phần mềm. | 23/10/2023 | 29/10/2023 | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Cải tiến được phần mềm. |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Sửa lỗi, cải tiến các chức năng. Cải thiện và khắc phục các vấn đề đang có của phần mềm. | 23/10/2023 | 29/10/2023 | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Cải tiến được phần mềm. |

1. **Minh chứng cuộc họp**

*Linh:* <https://drive.google.com/drive/folders/1zOPAws62h2RPRa0zz52l31Z7CFiyfXnf>